**网络信息抓取以及处理系统设计与实现**

11303090106 贾正权

第1周：根据任务书阅读文献，完成开题报告，调研与本课题相关的应用。

第2周：完成文献综述。

第3周：查找与本课题相关的英文文档，完成文献翻译。

第4周：对系统需求进行初步的分析。

第5周：完成需求分析的细节设计，完善整个系统需求分析。

第6周：完成系统架构设计以及各个功能模块设计。

第7周：在本地以及服务器搭建系统开发运行环境。

第8周：完成用户信息爬虫模块开发。

第9周：完成初稿以及完善用户信息爬虫模块。

第10周：完成用户微博信息爬虫模块并部署到服务器开始初次爬取数据，完善论文。

第11周：完成整个爬虫模块的开发，爬取到了少量数据，完善论文。

第12周：完成信息处理模块，并重新爬取数据，完善论文。

第13周：完成数据可视化平台开发，完成论文。

第14周：系统测试以及细节完善。

第15周：完善系统实现细节，准备答辩ppt。

第16周：参加答辩，根据评阅和答辩反馈，完善相关资料，并提交所有资料。